PRODUIT · DESIGN · DÉVELOPPEMENT · RECETTE

CAP DAEU V2

Cahier des charges complet et prompt maître

Audit de la V1, benchmark, vision produit, spécifications fonctionnelles, algorithmes, design, données, tests, déploiement et prompt réutilisable.

Préparé pour Elias · DAEU B · Deadline octobre 2026

Version du 27 juin 2026 · 45 pages

Ce document correspond à une application réellement développée et testée.

PAGE 02 · SPÉCIFICATION

# Mode d'emploi de ce document

Transformer une demande très large en une spécification exécutable, testable et transmissible à un agent de développement.

## Décisions et exigences

Lire les 45 pages avant de modifier l'architecture ou le design.

Considérer chaque critère d'acceptation comme obligatoire sauf mention explicite de phase ultérieure.

Conserver la V1 intacte et produire la V2 dans un dossier indépendant.

Privilégier un produit utilisable à une maquette statique ou à un simple plan.

Documenter les compromis sans masquer les limites du navigateur ou de GitHub Pages.

## Données et comportement

Le livrable cible est une application statique compatible GitHub Pages, enrichie par localStorage, un service worker et des bibliothèques locales.

Le document sert à la fois de prompt maître, de référence produit, de backlog et de grille de recette.

## Critères d'acceptation

Le développeur peut commencer sans demander de reformuler le besoin.

Les pages, fonctions, données et tests attendus sont identifiables.

Une personne non technique peut comprendre ce que la V2 doit permettre.

Instruction à l'agent : implémente « Mode d'emploi de ce document » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 03 · SPÉCIFICATION

# Prompt reformulé en une demande professionnelle

Exprimer clairement le projet demandé par Elias sans perdre son ambition ni ses contraintes personnelles.

## Décisions et exigences

Auditer complètement le site DAEU B existant avant toute conception.

Étudier les meilleures pratiques de Todoist, Notion Calendar, Anki, Quizlet et Khan Academy.

Créer une seconde application originale inspirée des forces observées, sans copier l'identité d'un service.

Implémenter réellement toutes les fonctions prioritaires avec données de démonstration et persistance locale.

Livrer le code, un README, un ZIP GitHub Pages, un audit comparatif et des tests visuels.

## Données et comportement

Le produit est personnel, en français, centré sur le DAEU B d'Elias et sa deadline du 31 octobre 2026.

La V2 doit rester utilisable gratuitement, sans serveur, sans compte et sans base de données distante.

## Critères d'acceptation

Le résultat est un second site complet et non une modification silencieuse de la V1.

Le premier écran permet immédiatement de décider puis commencer une séance.

Le planning couvre plusieurs mois et ne s'arrête pas à une seule semaine.

Instruction à l'agent : implémente « Prompt reformulé en une demande professionnelle » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 04 · SPÉCIFICATION

# Vision produit

Faire de CAP DAEU un copilote de révision qui transforme une intention vague en prochaine action réaliste.

## Décisions et exigences

Réduire le temps passé à choisir quoi travailler.

Relier planification, exécution, mémorisation, correction et mesure.

Valoriser la régularité plutôt que les longues sessions exceptionnelles.

Faire apparaître une seule recommandation principale sur la vue Aujourd'hui.

Adapter le travail à l'énergie disponible sans présenter une micro-séance comme un échec.

## Données et comportement

La boucle produit est : planifier, commencer, enregistrer, mettre à jour la maîtrise, programmer les rappels, recommander.

Chaque donnée saisie doit améliorer une décision future ou un indicateur compréhensible.

## Critères d'acceptation

La prochaine action est visible en moins de cinq secondes.

Une séance terminée influence les recommandations et les statistiques.

L'application ne donne jamais l'impression d'un tableau de bord décoratif.

Instruction à l'agent : implémente « Vision produit » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 05 · SPÉCIFICATION

# Utilisateur principal et contexte

Concevoir pour Elias, qui révise souvent avec ChatGPT et consulte fréquemment le site depuis son téléphone.

## Décisions et exigences

Employer un français simple, direct et encourageant sans infantiliser.

Prévoir des sessions de 10 à 50 minutes et des interruptions possibles.

Mettre les actions principales à portée du pouce sur mobile.

Ne pas exiger de compte, de mot de passe ou de configuration technique.

Permettre l'export des données pour changer d'appareil.

## Données et comportement

Les matières prioritaires sont le français, les mathématiques, la biologie et la physique.

La poursuite vers l'informatique est une motivation, pas une fonction à surcharger dans chaque écran.

## Critères d'acceptation

Le contenu principal apparaît dans le premier écran mobile.

Le vocabulaire des boutons décrit une action concrète.

Une période de faible énergie reste compatible avec le plan.

Instruction à l'agent : implémente « Utilisateur principal et contexte » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 06 · SPÉCIFICATION

# Audit de la V1

Conserver les bonnes idées du premier site tout en corrigeant ses limites structurelles.

## Décisions et exigences

Conserver la simplicité du démarrage de session et la sauvegarde locale.

Remplacer la grande sidebar mobile par une navigation compacte.

Remplacer le conseil fixe du jour par un moteur qui regarde l'état réel.

Remplacer l'agenda répétitif par des vues mensuelle, hebdomadaire et liste.

Remplacer les niveaux statiques par une maîtrise mise à jour après les séances.

## Données et comportement

La V1 contient déjà dashboard, agenda, sessions, tâches, flashcards, matières et réglages.

Ses faiblesses sont surtout la profondeur, la durée du planning, l'adaptation et l'ergonomie mobile.

## Critères d'acceptation

Aucune fonction essentielle de la V1 ne disparaît sans équivalent.

Les améliorations sont visibles dans les parcours, pas seulement dans le style.

Le dépôt ou dossier de la V1 reste intact.

Instruction à l'agent : implémente « Audit de la V1 » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 07 · SPÉCIFICATION

# Benchmark des meilleures références

Importer des principes efficaces sans fabriquer un collage incohérent.

## Décisions et exigences

Todoist inspire la vue Aujourd'hui et la hiérarchie des tâches.

Notion Calendar inspire la lecture mensuelle et hebdomadaire des engagements.

Anki inspire le rappel actif et les intervalles de répétition espacée.

Quizlet inspire les modes de révision et les réponses graduées.

Khan Academy inspire la notion de maîtrise et de parcours personnalisé.

## Données et comportement

Chaque inspiration doit être reliée à une fonction CAP DAEU précise.

Les noms, contenus, couleurs et interactions restent originaux et adaptés au DAEU.

## Critères d'acceptation

Le produit ne reprend aucune marque ou interface propriétaire.

Le benchmark figure dans un tableur avec sources.

La V2 possède une proposition de valeur distincte : la boucle d'étude complète.

Instruction à l'agent : implémente « Benchmark des meilleures références » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 08 · SPÉCIFICATION

# Principes de conception

Éviter que la complexité fonctionnelle ne devienne une complexité d'usage.

## Décisions et exigences

Une vue répond à une question principale.

Un bouton principal domine visuellement par écran.

Les cartes ne servent qu'aux éléments réellement groupés ou répétés.

Les explications secondaires restent courtes et actionnables.

Les couleurs codent les matières et les états, pas la décoration.

## Données et comportement

La palette associe bleu, corail, vert, ambre et violet à des rôles stables.

Les rayons restent modérés et la mise en page privilégie les bandes, listes et grilles.

## Critères d'acceptation

Aucune carte n'est imbriquée dans une autre carte décorative.

Les textes et boutons restent lisibles à 390 pixels.

L'interface ne dépend pas d'une animation pour être comprise.

Instruction à l'agent : implémente « Principes de conception » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 09 · SPÉCIFICATION

# Architecture de l'information

Organiser onze espaces sans perdre l'utilisateur.

## Décisions et exigences

Groupe Organiser : Aujourd'hui, Mon plan, Agenda et Focus.

Groupe Apprendre : Matières, Flashcards, Mes erreurs et Examens blancs.

Groupe Mesurer : Progression, Bilan et Réglages.

Sur mobile, exposer cinq accès : Aujourd'hui, Agenda, Focus, Progrès et Plus.

Utiliser des routes hash pour garantir la compatibilité GitHub Pages.

## Données et comportement

La route par défaut est #/today et chaque vue est directement partageable par son URL.

Les paramètres de session passent dans la query du hash : matière, chapitre, mode et durée.

## Critères d'acceptation

Toutes les routes s'ouvrent sans serveur applicatif.

La navigation active est identifiable visuellement et sémantiquement.

Le menu mobile donne accès aux onze espaces.

Instruction à l'agent : implémente « Architecture de l'information » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 10 · SPÉCIFICATION

# Modèle de données global

Créer une source de vérité locale cohérente et évolutive.

## Décisions et exigences

Stocker profil, interface, progression des chapitres, planning, sessions, cartes, erreurs, examens, bilans et tâches.

Attribuer un identifiant stable à chaque objet.

Conserver les dates au format ISO YYYY-MM-DD.

Versionner la structure de sauvegarde.

Normaliser les anciennes ou données partielles lors du chargement.

## Données et comportement

Les relations utilisent subject et topic plutôt qu'une duplication complète des libellés.

Les données de démonstration doivent rester réalistes et toutes les vues doivent fonctionner immédiatement.

## Critères d'acceptation

Un JSON exporté peut être réimporté sans perte.

Une sauvegarde illisible ne casse pas l'application.

Les calculs n'utilisent pas de valeurs magiques dispersées.

Instruction à l'agent : implémente « Modèle de données global » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 11 · SPÉCIFICATION

# Système visuel

Donner une identité sérieuse, calme et personnelle à CAP DAEU.

## Décisions et exigences

Utiliser un fond gris très clair, des surfaces blanches et un texte bleu nuit.

Associer français au corail, maths au bleu, biologie au vert et physique au violet.

Réserver l'ambre aux alertes et aux éléments à revoir.

Employer Lucide pour les icônes et Chart.js pour les graphiques.

Prévoir une vraie palette sombre plutôt qu'une simple inversion.

## Données et comportement

Les tokens CSS centralisent couleurs, bordures, ombres, rayons, largeur de sidebar et typographie.

Le logo CAP est original et existe en SVG, 192 px et 512 px.

## Critères d'acceptation

Le contraste reste suffisant dans les deux thèmes.

Les icônes ont un sens constant et un libellé accessible si nécessaire.

Aucune dominante monochrome ne rend l'application monotone.

Instruction à l'agent : implémente « Système visuel » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 12 · SPÉCIFICATION

# Accessibilité et ergonomie mobile

Rendre le produit utilisable au clavier, au toucher et avec des préférences de mouvement réduites.

## Décisions et exigences

Maintenir des cibles tactiles proches de 40 pixels.

Fournir aria-label aux boutons uniquement iconiques.

Afficher un focus visible sur les contrôles.

Respecter la réduction des animations configurée dans l'application.

Empêcher tout débordement horizontal au niveau du document.

## Données et comportement

Le calendrier peut défiler dans son propre conteneur sans élargir la page.

Les boutons de notation utilisent de vrais inputs radio masqués sans occuper la largeur du viewport.

## Critères d'acceptation

Les onze vues tiennent dans un viewport de 390 pixels.

La navigation mobile reste visible sans masquer l'action principale.

La structure des titres et rôles est lisible dans un snapshot d'accessibilité.

Instruction à l'agent : implémente « Accessibilité et ergonomie mobile » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 13 · SPÉCIFICATION

# Vue Aujourd'hui

Faire de la page d'accueil un poste de décision et non une page marketing.

## Décisions et exigences

Afficher une prochaine action avec matière, chapitre, mode, durée et objectif.

Expliquer brièvement pourquoi cette action est recommandée.

Afficher l'élan hebdomadaire, quatre métriques, le programme du jour et les matières.

Permettre de démarrer en un geste.

Proposer une adaptation selon l'énergie.

## Données et comportement

La recommandation vient d'abord du planning du jour, puis du score de besoin.

Le programme mélange séances planifiées et tâches rapides sans les confondre.

## Critères d'acceptation

L'action principale est visible sans scroll sur téléphone.

Les données de la semaine correspondent aux sessions enregistrées.

La page reste utile même quand aucune séance n'est prévue.

Instruction à l'agent : implémente « Vue Aujourd'hui » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 14 · SPÉCIFICATION

# Moteur de recommandation

Choisir le meilleur prochain chapitre en combinant plusieurs signaux simples et explicables.

## Décisions et exigences

Donner du poids au manque de maîtrise.

Ajouter la priorité pédagogique du chapitre.

Augmenter le score pour les erreurs et cartes dues.

Tenir compte du temps depuis la dernière étude.

Réduire le score si le chapitre est déjà prévu très prochainement.

## Données et comportement

Le mode devient Correction si une erreur est due, Rappel actif si plusieurs cartes sont dues, Comprendre si la maîtrise est très basse, sinon Pratiquer.

La durée dépend de l'énergie et du temps disponible : environ 10, 25 ou 40 minutes.

## Critères d'acceptation

La recommandation est déterministe avec le même état.

La raison affichée correspond aux signaux réellement utilisés.

Un planning du jour cohérent reste prioritaire.

Instruction à l'agent : implémente « Moteur de recommandation » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 15 · SPÉCIFICATION

# Plan long terme

Donner une trajectoire visible de maintenant jusqu'à octobre.

## Décisions et exigences

Créer quatre phases datées : rythme, bases, entraînement, examens.

Afficher la deadline, la charge hebdomadaire et les séances futures.

Permettre une génération complète en un bouton.

Afficher les semaines sous forme de sections dépliables.

Filtrer visuellement les séances par matière.

## Données et comportement

Chaque semaine contient phase, dates, séances prévues, temps prévu et temps réalisé.

Les séances manuelles ou déjà terminées ne sont jamais supprimées par une régénération.

## Critères d'acceptation

Le plan généré couvre jusqu'au 31 octobre inclus.

Les mois montrent un volume de travail progressif.

La régénération évite les doublons date, matière et chapitre.

Instruction à l'agent : implémente « Plan long terme » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 16 · SPÉCIFICATION

# Algorithme de génération du plan

Produire un calendrier crédible avec une charge raisonnable et une alternance des matières.

## Décisions et exigences

Utiliser cinq jours de travail par semaine par défaut.

Alterner français, maths, biologie, physique et un second bloc maths.

Classer les chapitres de chaque matière par besoin.

Faire évoluer les modes selon la phase.

Augmenter progressivement la durée vers les examens blancs.

## Données et comportement

Les séances générées portent source=generated et phase=<id de phase>.

Les statuts restent planned jusqu'à une session associée ou une action manuelle.

## Critères d'acceptation

Une génération depuis fin juin crée environ quatre-vingt-dix séances.

Aucune semaine n'impose les quatre matières le même jour.

Les dates restent dans la période demandée.

Instruction à l'agent : implémente « Algorithme de génération du plan » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 17 · SPÉCIFICATION

# Agenda mensuel

Voir la charge et les échéances sur un mois sans perdre les détails essentiels.

## Décisions et exigences

Afficher une grille de six semaines commençant le lundi.

Différencier les jours extérieurs au mois et le jour courant.

Afficher jusqu'à trois séances par cellule avec couleur matière.

Afficher le temps réalisé si une session existe ce jour.

Ouvrir la modification en touchant une séance.

## Données et comportement

Le curseur de mois est stocké dans l'état UI.

Les boutons précédent, aujourd'hui et suivant modifient ce curseur.

## Critères d'acceptation

Le changement de mois conserve le reste des données.

Le calendrier défile dans son conteneur sur petit écran.

Les événements terminés sont visuellement distincts.

Instruction à l'agent : implémente « Agenda mensuel » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 18 · SPÉCIFICATION

# Agenda hebdomadaire et liste

Fournir deux lectures complémentaires : le temps et la prochaine action.

## Décisions et exigences

La semaine affiche sept colonnes et des lignes horaires.

La liste groupe les séances par date et les trie chronologiquement.

Les trois modes d'affichage sont accessibles par un contrôle segmenté.

La sélection d'une séance ouvre le même formulaire d'édition.

Une file latérale montre les séances manquées et révisions dues.

## Données et comportement

calendarView accepte month, week ou list.

Les sessions en retard sont les éléments planned dont la date précède aujourd'hui.

## Critères d'acceptation

Le changement de vue est immédiat et persistant.

La liste reste lisible avec trente événements.

La file de rattrapage disparaît quand le planning est à jour.

Instruction à l'agent : implémente « Agenda hebdomadaire et liste » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 19 · SPÉCIFICATION

# Mode Focus

Créer une surface calme où le contenu de la séance domine le reste.

## Décisions et exigences

Afficher matière, chapitre, mode et objectif modifiables.

Proposer quatre presets : 15, 25, 40 et 50 minutes.

Afficher un anneau de progression et un temps tabulaire.

Garder les commandes Démarrer, Pause et Terminer stables.

Proposer un bouton plein écran et un compteur de distractions.

## Données et comportement

Le timer conserve duration, remaining, endAt, running, paused et distractions.

Le temps restant est recalculé depuis endAt pour résister au ralentissement d'un onglet.

## Critères d'acceptation

Démarrer remplace le bouton par Pause.

Le layout ne bouge pas quand le texte du timer change.

L'objectif se replie sur deux lignes sur mobile.

Instruction à l'agent : implémente « Mode Focus » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 20 · SPÉCIFICATION

# Alarme et notifications

Prévenir Elias même s'il travaille dans un autre onglet ChatGPT.

## Décisions et exigences

Jouer une courte séquence sonore générée par Web Audio.

Demander l'autorisation de notification seulement après une action utilisateur.

Utiliser le service worker pour une notification persistante si possible.

Fournir un bouton de test du son.

Continuer à fonctionner si les notifications sont refusées.

## Données et comportement

Les notifications exigent HTTPS ou localhost et leur disponibilité varie selon le navigateur.

Le clic sur la notification ramène vers la route Focus.

## Critères d'acceptation

La fin du temps ouvre le bilan de séance.

Le son fonctionne sans fichier audio distant.

Aucune erreur n'empêche la sauvegarde si l'API est indisponible.

Instruction à l'agent : implémente « Alarme et notifications » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 21 · SPÉCIFICATION

# Bilan de fin de séance

Capturer assez d'information pour améliorer le suivi sans transformer la fin en formulaire pénible.

## Décisions et exigences

Préremplir matière, chapitre, mode, date et durée réelle.

Saisir une phrase sur le travail réalisé.

Noter concentration et énergie de 1 à 5.

Conserver le nombre de distractions.

Associer la session à une séance planifiée du même jour.

## Données et comportement

L'enregistrement crée une session puis met à jour la maîtrise, la dernière étude et le nombre de séances du chapitre.

La séance planifiée correspondante passe à done.

## Critères d'acceptation

Une session sauvegardée augmente le temps total.

Le chapitre ciblé change de maîtrise.

Le formulaire peut être annulé sans créer de donnée.

Instruction à l'agent : implémente « Bilan de fin de séance » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 22 · SPÉCIFICATION

# Matières et chapitres

Montrer une carte de compétences plutôt qu'une simple liste de matières.

## Décisions et exigences

Présenter quatre onglets avec couleur, icône et maîtrise.

Afficher description, maîtrise globale, temps récent, cartes et erreurs dues.

Lister six chapitres par matière dans les données de démonstration.

Afficher statut fragile, en cours ou solide.

Permettre de lancer une séance depuis un chapitre.

## Données et comportement

La maîtrise globale est la moyenne des maîtrises des chapitres.

La confiance 1 à 5 dérive de la maîtrise mais reste stockée pour évoluer.

## Critères d'acceptation

Le paramètre subject ouvre directement la matière ciblée.

Les couleurs restent cohérentes dans toutes les vues.

Les longues listes conservent alignements et lisibilité.

Instruction à l'agent : implémente « Matières et chapitres » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 23 · SPÉCIFICATION

# Flashcards

Créer une expérience de rappel actif rapide, agréable et mesurable.

## Décisions et exigences

Afficher le nombre de cartes dues par matière.

Présenter une seule question à la fois.

Révéler la réponse au clic avec une rotation optionnelle.

Proposer quatre évaluations : À revoir, Difficile, Bien, Facile.

Permettre la création d'une carte avec matière, chapitre, question et réponse.

## Données et comportement

Une carte contient interval, ease, repetitions, due et lastReviewed.

La file du jour sélectionne toutes les cartes dont due est inférieur ou égal à aujourd'hui.

## Critères d'acceptation

Une réponse retire la carte de la file du jour.

La prochaine échéance change selon l'évaluation.

L'état vide félicite sans bloquer la navigation.

Instruction à l'agent : implémente « Flashcards » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 24 · SPÉCIFICATION

# Algorithme de répétition espacée

Utiliser une adaptation simple inspirée de SM-2 sans prétendre reproduire FSRS.

## Décisions et exigences

Réinitialiser à un jour après un oubli.

Utiliser des premiers intervalles de un puis trois jours.

Multiplier ensuite l'intervalle par un facteur d'aisance.

Réduire légèrement l'intervalle pour Difficile et l'augmenter pour Facile.

Maintenir ease au-dessus de 1,3.

## Données et comportement

Chaque évaluation est enregistrée dans reviews avec carte, note et date.

Une réponse Bien ou Facile peut produire un petit gain de maîtrise du chapitre.

## Critères d'acceptation

Les intervalles augmentent après des réponses réussies répétées.

Un oubli ramène rapidement la carte.

Les calculs restent stables après export et import.

Instruction à l'agent : implémente « Algorithme de répétition espacée » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 25 · SPÉCIFICATION

# Carnet d'erreurs

Transformer chaque erreur importante en objet d'apprentissage révisable.

## Décisions et exigences

Saisir matière, chapitre, titre, contexte, cause et correction.

Afficher les erreurs dues en priorité.

Permettre trois réponses : encore fragile, compris, maîtrisé.

Reprogrammer automatiquement la prochaine révision.

Conserver une bibliothèque des erreurs actives.

## Données et comportement

Les statuts sont to_review, learning et mastered.

Un résultat compris utilise un intervalle croissant limité ; maîtrisé reporte à trente jours.

## Critères d'acceptation

Une erreur due apparaît sur Aujourd'hui et dans l'Agenda.

La réponse choisie modifie statut et date.

La correction reste visible lors de la révision.

Instruction à l'agent : implémente « Carnet d'erreurs » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 26 · SPÉCIFICATION

# Examens blancs

Introduire progressivement les conditions réelles et une boucle de correction.

## Décisions et exigences

Saisir matière, date, titre, note, barème, durée et leçon.

Normaliser les résultats sur 20.

Afficher moyenne, courbe et historique.

Proposer un mini-examen de 45 minutes depuis l'interface.

Encourager la création d'erreurs et de séances ciblées après correction.

## Données et comportement

Chaque examen conserve score et maxScore pour respecter le barème d'origine.

La courbe trie les résultats par date.

## Critères d'acceptation

Une note sur un autre barème est correctement convertie.

Le graphique reste lisible avec deux résultats.

Une liste vide ne produit pas de division par zéro.

Instruction à l'agent : implémente « Examens blancs » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 27 · SPÉCIFICATION

# Tableau de progression

Réunir uniquement les indicateurs qui aident à ajuster le travail.

## Décisions et exigences

Afficher temps cumulé, série, objectif hebdomadaire et maîtrise moyenne.

Tracer huit semaines de temps avec une ligne cible.

Afficher la répartition du temps par matière.

Comparer les maîtrises des quatre matières.

Afficher une heatmap sur douze semaines.

## Données et comportement

Les séries journalières et hebdomadaires sont générées même pour les jours à zéro.

Les graphiques utilisent des plages bornées et des couleurs stables.

## Critères d'acceptation

Les axes affichent les minutes.

Les graphiques sont détruits avant un nouveau rendu.

Les canevas restent non vides sur mobile et ordinateur.

Instruction à l'agent : implémente « Tableau de progression » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 28 · SPÉCIFICATION

# Bilan hebdomadaire

Créer un rituel de cinq minutes pour ajuster la semaine suivante.

## Décisions et exigences

Demander une victoire, un frein et une priorité.

Noter énergie et confiance de 1 à 5.

Afficher un résumé automatique du temps et des avancées.

Proposer un chapitre prioritaire.

Conserver l'historique des réflexions.

## Données et comportement

Chaque bilan porte une date et le lundi de sa semaine.

La dernière réponse préremplit le formulaire pour faciliter une mise à jour.

## Critères d'acceptation

Les radios masquées n'élargissent pas la page.

L'enregistrement déclenche une confirmation.

Le bilan reste utile avec zéro séance.

Instruction à l'agent : implémente « Bilan hebdomadaire » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 29 · SPÉCIFICATION

# Persistance locale

Garantir une expérience personnelle sans infrastructure serveur.

## Décisions et exigences

Sauvegarder tout l'état dans localStorage après chaque modification.

Utiliser une clé dédiée à la V2.

Fusionner les réglages manquants avec les valeurs par défaut.

Fournir une réinitialisation confirmée.

Ne jamais envoyer les données vers un service externe.

## Données et comportement

Les bibliothèques Chart.js et Lucide sont locales mais ne reçoivent aucune donnée personnelle.

Les graphiques sont calculés dans le navigateur.

## Critères d'acceptation

Un rechargement conserve le plan généré.

Deux origines différentes possèdent des données séparées.

La réinitialisation restaure les données de démonstration.

Instruction à l'agent : implémente « Persistance locale » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 30 · SPÉCIFICATION

# Export, import et changement d'appareil

Compense l'absence de compte en donnant le contrôle du fichier de sauvegarde.

## Décisions et exigences

Exporter un JSON daté contenant métadonnées et état.

Importer un fichier JSON sélectionné par l'utilisateur.

Accepter un ancien format contenant directement l'état.

Afficher une erreur claire si le fichier est invalide.

Recalculer les vues immédiatement après import.

## Données et comportement

Le JSON ne contient ni mot de passe ni jeton.

Le nom proposé est cap-daeu-sauvegarde-YYYY-MM-DD.json.

## Critères d'acceptation

Une exportation puis importation conserve tous les objets.

Un fichier arbitraire ne remplace pas les données.

Le téléchargement fonctionne sans serveur.

Instruction à l'agent : implémente « Export, import et changement d'appareil » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 31 · SPÉCIFICATION

# PWA et fonctionnement hors ligne

Permettre l'installation comme application et l'ouverture après une première visite.

## Décisions et exigences

Fournir manifest.webmanifest avec nom, icônes, start_url et raccourcis.

Fournir des icônes PNG 192 et 512 avec purpose maskable.

Mettre en cache les fichiers de l'application dans un service worker.

Supprimer les anciennes versions de cache à l'activation.

Afficher des instructions d'installation lorsque le prompt natif est indisponible.

## Données et comportement

Le cache inclut HTML, CSS, scripts, bibliothèques, manifeste et icônes.

La stratégie est cache-first puis réseau avec fallback vers index.html.

## Critères d'acceptation

Le service worker s'enregistre en HTTPS et sur localhost.

L'application démarre sur #/today.

Une nouvelle version utilise un nouveau nom de cache.

Instruction à l'agent : implémente « PWA et fonctionnement hors ligne » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 32 · SPÉCIFICATION

# Compatibilité GitHub Pages

Publier la V2 comme second site sans serveur Node en production.

## Décisions et exigences

Utiliser exclusivement des chemins relatifs.

Utiliser des routes hash pour éviter les 404 de navigation.

Fournir un 404.html qui redirige vers l'application.

Ne dépendre d'aucune variable serveur.

Décrire le déploiement depuis main et /(root).

## Données et comportement

server.js sert uniquement au test local sur le port 4174.

Le dépôt recommandé est cap-daeu-elias, distinct de site-sympa.

## Critères d'acceptation

L'application fonctionne sous un sous-chemin /nom-du-repo/.

Les icônes et scripts se chargent sur GitHub Pages.

Le README donne une URL finale compréhensible.

Instruction à l'agent : implémente « Compatibilité GitHub Pages » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 33 · SPÉCIFICATION

# Vie privée et sécurité

Rendre explicite le modèle de confiance d'une application personnelle sans backend.

## Décisions et exigences

Conserver les données dans le navigateur.

Échapper toutes les valeurs utilisateur injectées dans le HTML.

Empêcher les chemins sortant du dossier dans le serveur local.

Ne pas intégrer de scripts analytiques ou publicitaires.

Prévenir que les données ne se synchronisent pas automatiquement.

## Données et comportement

Les données saisies peuvent inclure des notes de travail mais ne doivent pas inclure de mot de passe.

L'export est déclenché explicitement et reste sous contrôle de l'utilisateur.

## Critères d'acceptation

Une chaîne contenant du HTML s'affiche comme texte.

Le serveur local refuse un chemin hors racine.

Aucune requête de données part vers une API tierce.

Instruction à l'agent : implémente « Vie privée et sécurité » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 34 · SPÉCIFICATION

# Données de démonstration

Montrer immédiatement le potentiel du produit sans forcer Elias à tout remplir.

## Décisions et exigences

Créer vingt-quatre chapitres répartis sur quatre matières.

Fournir cinq sessions récentes, six séances de semaine, quatre cartes et deux erreurs.

Fournir deux examens blancs et deux tâches rapides.

Utiliser des dates relatives pour rester crédible le jour du test.

Employer des contenus scolaires plausibles et non des lorem ipsum.

## Données et comportement

Les chapitres ont maîtrise initiale et priorité pédagogique.

Les exemples évitent de prétendre être le programme officiel exact d'un établissement.

## Critères d'acceptation

Toutes les vues sont peuplées au premier lancement.

La semaine courante montre du temps réalisé.

Les données peuvent être réinitialisées à tout moment.

Instruction à l'agent : implémente « Données de démonstration » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 35 · SPÉCIFICATION

# Graphiques et visualisations

Utiliser les graphiques comme preuves et non comme décoration.

## Décisions et exigences

Utiliser un histogramme pour les sept jours.

Utiliser une courbe pour les huit semaines et les examens.

Utiliser un donut pour la répartition par matière.

Utiliser une grille de cellules pour la heatmap.

Afficher les unités dans les axes ou libellés.

## Données et comportement

Les couleurs et textes s'adaptent au thème sombre.

Les instances Chart sont détruites avant de changer de route.

## Critères d'acceptation

Aucun graphique ne chevauche un texte.

Les labels restent lisibles à 390 et 1440 pixels.

Une série n'utilise pas plusieurs couleurs sans signification.

Instruction à l'agent : implémente « Graphiques et visualisations » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 36 · SPÉCIFICATION

# Plan de tests fonctionnels

Vérifier les parcours qui peuvent modifier ou perdre des données.

## Décisions et exigences

Tester les onze routes et la présence de contenu.

Tester la génération du plan et le nombre de séances créées.

Tester une révision de flashcard et le changement d'échéance.

Tester Démarrer puis Pause dans Focus.

Tester ajout, modification et suppression d'une séance.

## Données et comportement

Les contrôles utilisent le DOM accessible et des attributs stables.

Les résultats principaux sont consignés dans le tableur d'audit.

## Critères d'acceptation

Les tests critiques passent sans modifier la V1.

Le plan ne crée pas de doublons lors d'un second clic.

La persistance est vérifiée après rechargement.

Instruction à l'agent : implémente « Plan de tests fonctionnels » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 37 · SPÉCIFICATION

# Plan de tests visuels

Détecter les défauts que la validation syntaxique ne peut pas voir.

## Décisions et exigences

Capturer la vue Aujourd'hui sur ordinateur.

Capturer Aujourd'hui et Focus sur un viewport de 390 par 844.

Mesurer scrollWidth et clientWidth sur chaque route.

Vérifier qu'aucun texte essentiel n'est coupé.

Vérifier la présence de la barre mobile et l'absence de sidebar.

## Données et comportement

Les canevas sont contrôlés après chargement des bibliothèques.

Les défauts de cache sont isolés avec une nouvelle origine locale.

## Critères d'acceptation

Les onze routes ont scrollWidth égal à clientWidth sur mobile.

Le premier écran mobile montre l'action recommandée.

Le timer tient entièrement dans le viewport.

Instruction à l'agent : implémente « Plan de tests visuels » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 38 · SPÉCIFICATION

# Qualité du code

Laisser une base compréhensible et modifiable sans outil de build.

## Décisions et exigences

Séparer données, logique métier, rendu et styles.

Utiliser des fonctions nommées pour calculs et vues.

Centraliser les helpers de date, sécurité et formatage.

Valider les quatre fichiers JavaScript avec node --check.

Éviter les commentaires qui répètent le code.

## Données et comportement

data.js expose le référentiel, core.js l'état et les algorithmes, app.js les vues et interactions.

Les globals sont limités à CAP_DATA et CAP_CORE.

## Critères d'acceptation

Aucune erreur de syntaxe n'est détectée.

Le code fonctionne sans npm install.

Le README explique la structure.

Instruction à l'agent : implémente « Qualité du code » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 39 · SPÉCIFICATION

# Livrables attendus

Rassembler tout ce qui permet de tester, comprendre et publier la V2.

## Décisions et exigences

Dossier complet daeub-elias-cap-v2.

ZIP prêt pour GitHub Pages.

README d'installation et publication.

Cahier des charges DOCX de 40 à 50 pages.

Tableur d'audit et benchmark avec backlog et matrice de tests.

## Données et comportement

Les livrables utilisateur restent dans outputs.

Les scripts de construction et captures de QA restent dans work ou sont supprimés.

## Critères d'acceptation

Chaque fichier final est non vide et ouvrable.

Le ZIP contient index.html à sa racine.

Les liens locaux livrés sont cliquables depuis Codex.

Instruction à l'agent : implémente « Livrables attendus » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 40 · SPÉCIFICATION

# Déploiement comme second site

Éviter la confusion avec le dépôt site-sympa déjà publié.

## Décisions et exigences

Créer un nouveau dépôt public nommé cap-daeu-elias.

Envoyer le contenu dézippé à la racine du dépôt.

Activer Pages depuis main et /(root).

Attendre la construction puis ouvrir l'URL publiée.

Conserver site-sympa comme V1 disponible séparément.

## Données et comportement

L'URL cible est https://alive-123.github.io/cap-daeu-elias/.

Les changements futurs nécessitent de remplacer les fichiers puis valider un commit.

## Critères d'acceptation

Les deux sites ont des URLs différentes.

La V2 charge ses bibliothèques et icônes.

L'installation PWA est proposée après publication HTTPS.

Instruction à l'agent : implémente « Déploiement comme second site » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 41 · SPÉCIFICATION

# Backlog de phase suivante

Identifier des évolutions possibles sans les confondre avec les fonctions déjà livrées.

## Décisions et exigences

Ajouter import iCalendar et export d'événements.

Ajouter recherche globale et palette de commandes.

Ajouter pièces jointes locales pour copies et exercices.

Ajouter statistiques de vitesse et précision par type d'exercice.

Étudier une synchronisation chiffrée optionnelle seulement si nécessaire.

## Données et comportement

Ces évolutions ne doivent pas alourdir la V2 actuelle.

Toute fonction réseau future exige un modèle clair de compte, confidentialité et coût.

## Critères d'acceptation

Les fonctions futures sont séparées du périmètre livré.

Chaque idée possède un problème utilisateur identifiable.

La priorité reste la qualité des habitudes d'étude.

Instruction à l'agent : implémente « Backlog de phase suivante » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 42 · SPÉCIFICATION

# Sources et justification

Ancrer les décisions dans des références officielles et des pratiques reconnues.

## Décisions et exigences

Citer la documentation Anki sur rappel actif et répétition espacée.

Citer les modes d'étude et la révision planifiée de Quizlet.

Citer les vues calendrier de Todoist et Notion Calendar.

Citer MDN pour Notifications et Service Worker.

Citer web.dev pour manifeste et installation PWA.

## Données et comportement

Les URL complètes figurent dans le README, le tableur et la présente page.

Les sources décrivent des principes ; la conception CAP DAEU reste originale.

## Critères d'acceptation

Chaque famille de fonction importante a au moins une source.

Les citations pointent vers la page officielle, pas une recherche.

Aucun long extrait protégé n'est reproduit.

Instruction à l'agent : implémente « Sources et justification » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 43 · SPÉCIFICATION

# Instructions d'implémentation pour Codex

Donner à un agent de code une séquence de travail claire et autonome.

## Décisions et exigences

Inspecter les fichiers existants et la V1 avant de créer le nouveau dossier.

Créer les fichiers statiques, les données, le cœur métier, l'interface et la PWA.

Télécharger localement les versions stables de Chart.js et Lucide.

Exécuter les contrôles syntaxiques puis lancer un serveur local.

Tester ordinateur et mobile, corriger, créer le ZIP et les documents.

## Données et comportement

Le serveur local recommandé utilise le port 4174 pour ne pas entrer en conflit avec la V1.

Les modifications manuelles passent par un outil de patch et les fichiers générés par des scripts reproductibles.

## Critères d'acceptation

L'agent ne s'arrête pas après un plan.

Il explique les blocages réels mais tente d'abord de les résoudre.

Il ne publie rien sur GitHub sans autorisation explicite.

Instruction à l'agent : implémente « Instructions d'implémentation pour Codex » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 44 · SPÉCIFICATION

# Checklist de recette finale

Fournir une dernière vérification binaire avant livraison.

## Décisions et exigences

Les onze routes s'ouvrent et aucune erreur console n'apparaît.

Les vues mobile n'ont aucun débordement horizontal.

Le plan, Focus, flashcards, erreurs, examens, bilans et réglages fonctionnent.

Les graphiques sont non vides et les thèmes lisibles.

Manifest, service worker, 404, icônes, README et ZIP sont présents.

## Données et comportement

La matrice de tests du tableur doit afficher Réussi pour les contrôles exécutés.

Le DOCX doit être rendu en images et contrôlé visuellement.

## Critères d'acceptation

Le ZIP s'ouvre avec index.html à la racine.

La documentation compte entre 40 et 50 pages.

Le serveur local reste accessible à l'URL communiquée.

Instruction à l'agent : implémente « Checklist de recette finale » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.

PAGE 45 · SPÉCIFICATION

# Prompt maître final à réutiliser

Fournir une version compacte mais complète pouvant être donnée à Codex pour recréer ou faire évoluer le projet.

## Décisions et exigences

Crée une application web PWA appelée CAP DAEU pour Elias, séparée du site existant.

Implémente onze vues : Aujourd'hui, Plan, Agenda, Focus, Matières, Flashcards, Erreurs, Examens, Progression, Bilan et Réglages.

Relie les vues par une source de vérité locale et un moteur de recommandation explicable.

Génère un plan jusqu'au 31 octobre 2026 et adapte les séances à l'énergie, aux erreurs, aux cartes dues et à la maîtrise.

Utilise un design mobile d'abord, calme, accessible, multi-couleurs et compatible GitHub Pages.

## Données et comportement

Ajoute données de démonstration, localStorage versionné, export/import JSON, Chart.js local, Lucide local, manifeste, service worker, alarmes et notifications.

Teste réellement chaque route, le planning, le timer, les flashcards, le responsive 390 px et les graphiques avant de livrer.

## Critères d'acceptation

Ne rends pas seulement un plan ou une maquette : code, lance, teste et corrige l'application.

Ne modifie pas la V1 et livre un ZIP prêt à déposer dans un nouveau dépôt GitHub Pages.

Livre aussi README, audit comparatif, backlog, matrice de tests et cahier des charges.

Instruction à l'agent : implémente « Prompt maître final à réutiliser » dans la continuité du système existant, puis vérifie chaque critère ci-dessus avec un test ou une observation explicite.